Jegyzőkönyv

Taggyűlés

2022. 03. 20. 20:00

Adorján András Bálint projektvezető 20:00-kor megnyitja az online taggyűlést.

Platform: Discord

A gyűlésen megjelentek: Adorján András Bálint, Bálint Ábel, Hegedüs Róbert, Pintér Gábor, Szakács Márk Milán, Jánoki Lilla

NAPIRENDI PONTOK

1. **Jutalmak kiosztása:**- Írásbeli dícséret: Pintér Gábor.
2. **A megoldás folyamatábrájának kiegészítése:**- A feladat kiegészítését Adorján András Bálint elvégezte.
3. **A probléma folyamatábrájának kiegészítése:**- A feladat kiegészítését Adorján András Bálint elvégezte.
4. **4 funkció külön-külön use case diagramjának elkészítése:**

- A feladat kiegészítését Adorján András Bálint elvégezte.

1. **A nem funkcioniális követelkmmények egyeztetése:**

- A feladat Pintér Gábornak, és Bálint Ábelnek lett kiosztva.

- Alapkoncepció átbeszélése.

- Határidő: 2022.03.23. 12:00.

1. **A teljseítmény és támogatottság elkészítése:**

-A feladat Szakács Márk Milánnak lett kiosztva.

- Határidő: 2022.03.23. 12:00.

1. **A rendszer tervezett működésének szöveges leírásának egyeztetése:**

**-** A feladat Jánoki Lillának lett kiosztva.

- Határidő: 2022.03.23. 12:00.

1. **Haszálhatóság és megbizhatoság, és a rendelkezésre állás elkészítése:**

**-** A feladat Hegedüs Róbertnek lett kiosztva.

- Határidő: 2022.03.23. 12:00.

1. **A rendszer tervezett működésének folyamatábrájának leírása:**

- Pintér Gábor önként elvállata a feladat elkészítését.  
- Határidő: 2022.03.23. 12:00.

**Megjegyzés:** A jelenlegi feladatok elkészítésére 2 hét áll rendelkezésre, ezért 2022.03.23. 12:00-ig csak bizonyos részeit kell teljesíteni a kiosztott feladatoknak.

20:27 -kor Adorján András Bálint berekesztette a taggyűlést.

Készítette: Bálint Ábel

Győr,

2022.03.20.